## Slide 1: 酒店在线预订平台 小组报告
组长：郑富德
组员：丁智源、毛慧鎏、崔胜斌、黄家杰

## Slide 2: 引子

## Slide 3: 项目章程
1、项目介绍
  项目名称：酒店在线预订平台
  项目类型：系统改进
  授权日期：2014年1月1日
  计划完工日期：2014年8月2日
  2、项目背景和目标

## Slide 4
    3、项目市场定位
      第一、公司内部人员使用；第二、普通用户。重点对象是商旅用户。
    4、项目范围描述
  功能范围
  非功能范围
  技术范围
  5、项目主要风险

## Slide 5
  6、项目组织结构
    业务部经理以及相关参与人员；产品经理；项目经理；开发主管；系统架构师；交互设计师；视觉设计师；软件工程师；测试工程师；网络工程师
  7、技术方法和工具
  决策树法、头脑风暴法、评分模型
  Word、JIRA、Microsoft Project、Axure、Visual Studio、LoadRunner
  8、总体预算
  9、验收标准

## Slide 6: 项目范围
1、需求确认
2、项目范围
3、WBS工作结构分解图

## Slide 7: 时间管理计划
  1、项目活动列表
  2、里程碑

## Slide 8
项目阶段 | 里程碑 | 计划完成日期
项目准备 | 项目启动 | 2014年1月1日
 | 需求采集与分析 | 2014年2月1日
项目设计 | 用户界面交互稿完成 | 2014年2月15日
 | 系统架构设计与技术选型 | 2014年2月15日
 | 系统详细设计 | 2014年3月15日
系统开发 | 系统开发完成 | 2014年7月1日
 | 系统试运行完成 | 2014年8月1日
验收交付 | 系统终验 | 2014年8月30日

## Slide 9
  3、项目进度计划表

## Slide 10
  4、项目人员分配表

## Slide 11: 项目变更管理
    提交变更申请
    审核变更申请
    识别变更可行性
    批准变更申请
    实施变更申请

## Slide 12: 项目风险
  实施周期风险
  人员风险
  客户需求风险
  实施范围防线

## Slide 13: 项目沟通管理
  项目干系人
  沟通管理计划

## Slide 14: 会议纪要

## Slide 15
谢谢